Индивидуальный предприниматель

Петров Евгений Сергеевич

ИНН 732202300312 ОГРНИП 318502400021575

р/с 40802810400000486845 АО «Тинькофф Банк» к/с 30101810145250000974

БИК 044525974

Тел.: +7 (499) 391-46-49; +7 (909) 925-90-40. http://vprud.ru

Коммерческое предложение

Осмотрев Ваш водоем по адресу:Снт “Коллективный сад” можем предложить следующий вариант:Выкачать воду из водоема по осени перед морозами,подождать пока промерзнет грунт и вычистить его с помощью экскаватора.Если учесть очистку водоема от ила на глубину 0.5 метра,то получаем следующую смету:

1.Доставка траллом экскаватора-болотохода(негабарит),а также двух самосвалов для перевозки грунта-250 000 руб(Стоимость указана с учетом последующего вывоза техники)

2.Откачка воды из пруда насосной станцией-100 000 руб(около 3-х дней)

3.Выемка и погрузка в самосвалы экскаватором грунта из пруда~850 куб.метров×600 руб=510 000 руб.

4.Транспортировка вынутого грунта двумя самосвалами на расстояние до 1 км(место складирования указывает заказчик)-850 куб.метров×400 руб=340 000 руб.

Ориентировочное время выполнения работ-1 месяц.Предоплата 50 % в момент начала работ по расчистке.